**Разъяснения Закупочной документации**

**(Извещение от 29.07.2013 № ЗК-ДИР–127) № 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| В Техническом задании на оказание услуг по исполнению функций Технического заказчика указана необходимость выполнения экспертизы полноты и качества выполнения, а также проверки обоснования стоимости результатов работа. При этом, не указаны количественные и качественные характеристики материалов-объекта экспертизы, такие как:- площади территории, на которые выполнялась градостроительная документация;- количество объектов, планируемых к размещению и их технико-экономические показатели;- количество листов отчетных материалов, поименованных в техническом задании;- количество сметных расчетов. Вышеуказанные исходные данные позволят определить точный объем планируемых к выполнению работ. Следовательно, обоснованно определить стоимость подлежащих выполнению работ. | По вопросу предоставления разъяснений об объеме работ - запрашиваемая Вами информация является результатом выполненных работ, которые и подлежат экспертизе по планируемому к заключению Договору, поэтому они не могут быть выданы в качестве исходных данных для сметного расчета. |
| Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. В пункте 2.1. Проекта Договора, являющегося неотъемлемой частью котировочной документации, указан срок выполнения работ – 30 (Тридцать) календарных дней с момента передачи ОАО «КСК» исходных данных. При этом пунктом 8 Технического задания (Приложение № 1 к Проекту Договора) указано, что «Исходные данные передаются поэтапно по мере поступления документации от Подрядчика. Первый этап передачи исходных данных предусмотрен в соответствии с п. 3.1.1. Договора». Просим дать разъяснение какая дата будет являться моментом предоставления Исходных данных по Договору: дата предоставления исходных данных по «первому этапу» или дата предоставления исходных данных по дополнительному запросу Технического заказчика? | Срок исполнения контракта 30 дней с момента первой передачи ОАО «КСК» исходных данных. |