|  |
| --- |
| **11.04.2014 г.** |

**Разъяснения конкурсной документации № 4**

**(Извещение от 28.03.2014 № ОК-ДИР-41)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос | Разъяснения |
| Срок выполнения работ не более 183 дня.  Входит ли в данный период прохождение необходимых экспертиз? | В указанный срок 183 дня входит прохождение необходимых экспертиз, что отмечено в п. 20 задания на проектирование, а также п.5.12 проекта договора. |
| Согласно определению терминов и толкований в проекте договора исходными данными являются (задание на проектирование, заключения, согласования, технические условия, справки и прочие материалы), которые по п.5.5. проекта договора осуществляет подрядчик, что противоречит заданию на проектирование п.10 (Заказчик выдает исходные данные в течение 2 дней со дня подписания договора).   1. Какие из этого перечня документов предоставляет заказчик? 2. Кто выполняет сбор и оплату недостающих исходных данных, и оплату за технологические присоединения к инженерным сетям? 3. На кого ложится сбор и оплата документов на земельный участок, выделенный под строительство объекта (постановления, акт выбора, градостроительный план и т.д.) | Заказчик выдаёт исходные данные, указанные  в п. 9 задания на проектирование, Топографический план М 1:2000. Сбор  и оплату недостающих исходных данных осуществляет подрядчик. Присоединение проектируемых сетей осуществляется к инженерным сетям ОАО «КСК». Документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка предоставляет ОАО «КСК». Земельный участок находится в управлении ОАО «КСК». |
| Согласно п.5.1 проекта договора прилагаемый к конкурсной документации подрядчик проводит экспертизу задания на проектирование.  Просим Вас уточнить термин «экспертиза задания на проектирование». | п.5.1 проекта договора «подрядчик проводит экспертизу» следует трактовать таким образом «подрядчик рассматривает задание на проектирование». |
| Согласно п.5.20 проекта договора. Подрядчик обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов).  Какое отношение данный пункт имеет к разработке проектно-изыскательской документации? | п.5.20 проекта договора касается проведения инженерных изысканий на местности. |
| В составе объекта под п. 16 станция водоподготовки.  Означает ли этот пункт отсутствие возможности подключения к сетям питьевого водоснабжения и разработки собственного источника централизованного водоснабжения. | Касательно станции водоподготовки сообщаем, что данное требование относится к улучшению качества питьевой воды в случае необходимости. |